附件：

《2007年深圳市罗湖区治污保洁工程任务分解表》

| 序号 | 工作任务 | 目标进度要求 | 责任单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特区内城中村排水管网改造工程 | 年底前完成3个城中村排水管网改造和10个城中村排水管网改造的前期工作 | 区水务局负责 区发改局、建设局配合 | 2006年工程任务的延续 |
| 2 | 清水河物流园片区雨、污排水管网改造 | 年底前具备开工条件 | 区工务局负责 区发改局、贸工局配合 |  |
| 3 | 深圳水库一级保护区退果还林和水源涵养林建设 | 年底前完成退果还林 | 区贸工局、区水务局负责 | 省珠江整治年度任务 |
| 4 | 深圳水库支流梧桐山河河道整治工程 | 年底前完成50%工程量 | 区水务局 | 2006年工程任务的延续 |
| 5 | 深圳水库流域一中队污水截排工程 | 年底前完成 | 区环保局负责 区发改局、工务局配合 |  |
| 6 | 深圳水库环境污染事故预防设施的建设 | 9月底前建设3处防撞设施（大望桥边、大望社区的跨落马石河桥和跨梧桐山河桥） | 东湖街道办事处负责 区环保局、罗湖交警大队配合 |  |
| 7 | 金威啤酒厂清洁生产示范园区 | 年底前完成建设任务 | 区环保局负责，区贸工局配合 | 省珠江整治年度任务 |
| 8 | 创建绿色餐饮一条街示范工程 | 继续完善桂园绿色餐饮示范街，年底前按照“环境优美、污染治理、废弃物综合利用、节能降耗改造、绿色消费宣传”的要求启动翠竹绿色餐饮示范街的建设工作。 | 区环保局、桂园、翠竹街道办事处负责 |  |
| 9 | 节能降耗示范工程 | 年底前完成4个示范工程 | 区贸工局负责，区科技局配合 |  |
| 10 | 珠宝产业集聚地废旧物料回收利用和污染控制示范工程 | 年底前具备开工条件 | 区环保局负责 区贸工局、科技局配合 |  |
| 11 | 环保型垃圾转运站建设 | 年底前共建成42座 | 区城管（水务）局负责，相关街道办事处配合 |  |
| 12 | 国家级生态区创建 | 6月底前拟定创建工作方案，并启动创建工作 | 区环保局负责 |  |
| 13 | 生态街道创建 | 年底前建成桂园、莲塘、东湖、翠竹等4个生态街道 | 区环保局牵头，各街道办事处组织实施 |  |
| 14 | 加强辖区的突发环境污染应急能力建设 | 年底前建立本行政区域的突发环境污染事件应急预案、专项预案体系及应急组织机构，建立环境应急专业队伍，完成第一批应急物资和设备的储备并定期组织环境应急演练和培训 | 区环保局、区应急指挥中心负责，各相关部门配合。 |  |
| 15 | 建立多部门环保联合监管珠宝加工污染企业机制 | 区环保局定期向相关责任单位提供污染企业名单。对名单内的污染企业：1、罗湖公安分局做好发放剧毒物品许可证工作；2、安监局做好发放危险化学品安全生产许可证工作；3、罗湖工商分局做好企业的年检工作；4、区贸工局要求来料加工合同延期的企业提供有效的污染物排污许可证；5、各街道办事处组织对无证无照的企业进行清理取缔。 | 区环保局、罗湖公安分局、安监局、罗湖工商分局、贸工局、翠竹、东晓、东湖、莲塘街道办事处分别负责相关事项 |  |