附表1  罗湖区环境保护“十二五”规划指标体系

| 分类 | 指标名称 | 单位 | 现状值 （2009年） | 目标值 （2015年） | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 保护 | 集中式饮用水源水质达标率 | % | 100 | 100 | 约束性 |
|  | 水库水环境质量（深圳水库） | -- | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 约束性 |
|  | 湖泊水环境质量（银湖、洪湖） | -- | V类 | V类 | 预期性 |
|  | 河流水环境质量（布吉河、深圳河干流） | -- | 未达标 | 主要指标达到V类标准 | 预期性 |
|  | 空气质量优良天数比例 | % | 100 | ≥95 | 预期性 |
|  | 区域环境噪声平均值 | 分贝 | 57.3 | ≤58 | 预期性 |
|  | 交通干线环境噪声平均值 | 分贝 | 69.8 | ≤70 | 预期性 |
|  | 城镇生活污水集中处理率 | % | 88.70 | 90 | 预期性 |
|  | 生活垃圾无害化处置率 | ％ | 100 | 100 | 预期性 |
|  | 危险废物安全处置率 | ％ | 100 | 100 | 预期性 |
|  | 环境保护投入占GDP的比重 | ％ | 3.57 | 3.6 | 预期性 |
| 低碳 发展 | 单位GDP能耗 | 吨标煤/万元 | 0.42 | 0.4 | 约束性 |
|  | 单位GDP水耗 | 立方米/万元 | 15 | ≤12 | 约束性 |
|  | 污水再生利用率 | % | ＜10 | ≥40 | 预期性 |
|  | 单位GDP碳排放强度 | 吨CO2/万元 | 1.0 | 比2005年下降30％ | 预期性 |
| 宜居 建设 | 森林覆盖率 | % | 45.2 | 45.2 | 预期性 |
|  | 城镇人均公共绿地面积 | 平方米 | 17.0 | ≥17 | 预期性 |
|  | 受保护地区占国土面积比例 | % | 61 | 61 | 预期性 |
|  | 宜居社区 | ％ | － | ≥80 | 预期性 |

注：单位GDP碳排放强度是指产出万元GDP所排放的CO2数量；用全区某时段内所有能源消费活动所产生的CO2数量除以该时段内GDP总量；2009年深圳市、广东省、全国排放强度分别为1.30、1.68、2.65。

附表2  罗湖区环境保护“十二五”规划重点工程

| 行动 | 项目 | 建设内容 | 实施年限 | 投资 （万元） | 投资主体 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “清水”行动 | 社会优化 | 适当控制人口，制定人口发展中长期规划和年度计划 | 2012年前 | 200 | 区 | 人口和计划生育局 |
|  | 河流污染防治 | 持续推进布吉河沿河截污工程 | 2010~2015年 | 14000 | 市 | 市水务局 |
|  |  | 实施罗湖区水环境综合整治（一期）工程 | 2010~2015年 | 16800 | 区 | 区水务局 |
|  |  | 结合罗湖区水环境综合整治（二期）工程 持续推进排水达标小区创建工作 | 2010~2015年 | 200000 | 区 | 区水务局 |
|  |  | 大望污水处理厂 | 2011~2015年 | 6000 | 市 | 市水务局 |
|  |  | 洪湖深度处理厂和污水处理厂尾水排放管 | 2010~2015年 | 19000 | 市 | 市水务局 |
|  |  | 罗芳污水厂深度处理及回用工程 | 2010~2015年 | 18400 | 市 | 市水务局 |
|  |  | 布吉河生态景观工程 | 2010~2015年 | 90000 | 市 | 市水务局 |
|  |  | 深圳河第四期治理工程 | 2010~2015年 | 150000 | 市 | 市治河办 |
|  | 饮用水源保护 | 梧桐山河综合整治 | 2010~2015年 | 5674.5 | 市、区 | 市水务局、区水务局 |
|  |  | 深圳水库的隔离管理 | 2010~2013年 | 8100 | 市、区 | 东深水源办 |
|  |  | 武警七支队一中队驻地及周边地区污水截排工程 | 2010~2015年 | 400 | 区 | 区环保局 |
|  |  | 滨岸带面源污染治理试验 | 2010~2015年 | 5000 | 市 | 东深水源办 |
|  |  | 梧桐山－大望创意文化产业园环境保护对策研究 | 2010~2012年 | 200 | 区 | 区环保局 |

续附表2  罗湖区环境保护“十二五”规划重点项目

| 行动 | 项目 | 建设内容 | 实施年限 | 投资（万元） | 投资主体 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “蓝天”行动 | 机动车尾气防治 | 使用国IV标准车用燃油推广 | 2012年前 | 300 | 市 | 区交警大队 |
|  | 餐饮业油烟污染控制 | 餐饮油烟控制专题研究开展 | 2012年前 | 200 | 区 | 区环保局 |
|  |  | 绿色食街创建行动推广 | 2010~2015年 | 500 | 区 | 区环保局 |
|  | 珠宝废气防控技术研发 | 开展珠宝废气处理技术研发 | 2010~2015年 | 200 | 区 | 区环保局 |
| “静谧”行动 | 交通噪声防治 | 沥青玛蹄脂碎石（SMA）路面铺设工程和声屏障安装工程 | 2010~2015年 | 16633 | 市 | 市交委 |
| “减废”行动 | 城市垃圾控制 | 城市垃圾收运系统完善 | 2010~2015年 | 2000 | 市、区 | 市、区城管局 |
|  |  | 餐厨垃圾处理厂一期工程建设 | 2010~2015年 | 6000 | 市 | 市城管局 |
|  |  | 下坪垃圾填埋场一期工程生态功能恢复项目建设 | 2011~2015年 | —— | 市、区 | 市、区城管局 |
|  |  | 下坪垃圾填埋场二期工程建设 | 2011~2015年 | 8000 | 市 | 市城管局 |
|  |  | 协助深圳市卫生处理厂搬迁 | 2010~2012年 | —— | —— | 区城管局 |
|  |  | 罗湖区环卫生产基地建设 | 2010~2015年 | 9000 | 市、区 | 市城管局、区城管局 |
|  | 固体废弃物循环利用 | 采用建筑废弃物制成品的样板工程建设 | 2010~2015年 | 1000 | 区 | 区城管局 |
|  |  | 珠宝首饰加工行业固体废旧杂料利用厂建设 | 2011~2015年 | 8000 | 区 | 区环保局 |
| “控新”行动 | 电子废弃物控制 | 清水河大件垃圾处理厂建设 | 2011~2013年 | 32000 | 市 | 市城管局 |

续附表2  罗湖区环境保护“十二五”规划重点项目

| 行动 | 项目 | 建设内容 | 实施年限 | 投资 （万元） | 投资 主体 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低碳产业行动 | 罗湖区低碳城区建设规划研究 | 深入调研、摸清家底，制定低碳经济路线图，明确各发展阶段目标、实施途径以及重点支持领域，提出促进低碳发展的对策措施 | 2012年前 | 200 | 区 | 区发改局、建设局、环保局 |
|  | 国际消费中心 | 开拓产业空间、推进五大产业片区建设、完善配套设施 | 2010~2020年 | ―― | ―― |  |
|  | 国际低碳总部基地 | 搭建一个低碳公共服务机构和平台，为入驻企业提供碳测算、碳减排、碳中和、碳认证、碳交易等，一站式的咨询服务 | 2011~2015年 | ―― | ―― | 区贸工局 |
|  | 碳审计与清洁生产 | 超过5家企业通过ISO14064 | 2010~2015年 | 5000 | 自筹 | 区贸工局 |
|  |  | 20家企业自愿或强制清洁生产审核，至少1家企业获得“广东省清洁生产企业”称号 | 2010~2015年 | 500 | 区 | 区贸工局（奖励） |
| 低碳能源行动 | 太阳能应用 | 在社区公园、市政道路、居民小区作为推广太阳能路灯 | 2010~2015年 | 1500 | 区 | 区建设局、各街道办 |
|  | 合同能源管理 | 实施5个以上合同能源管理项目 | 2010~2015年 | 500 | 区 | 区贸工局、各街道办 |
| 低碳建筑行动 | 既有建筑节能 | 完成既有建筑节能改造总建筑面积不少于5万平方米 | 2010~2015年 | 1500 | 自筹 | 区建设局、各街道办 |
|  | 新建建筑节能 | 获得深圳市绿色建筑认证和绿色建筑示范面积达10万平方米 | 2010~2015年 | 1500 | 自筹 | 区建设局、各街道办 |
|  | 低碳地下空间建设 | 完成金三角地下步行系统完成1公里光导管应用改造 | 2010~2015年 | 500 | 区 | 区建设局 |
| 低碳细胞行动 | 碳中和银行与商场 | 借鉴汇丰银行和光大银行建设碳中和银行 | 2010~2015年 | ―― | ―― | 区贸工局 |
|  |  | 商贸业采取措施减少碳排放 | 2010~2015年 | ―― | ―― | 区贸工局 |
|  | 低碳示范景区与酒店 | 结合都市旅游、文化创意产业发展特点和传统特色文化街区等景区类型，建设低碳示范景区 | 2010~2015年 | ―― | ―― | 区旅游局 |
|  |  | 大力开展低碳示范酒店建设 | 2010~2015年 | ―― | ―― | 区旅游局 |
|  | 低碳示范街道与社区 | 2～3个低碳示范街道，5～10个低碳示范社区 | 2010~2012年 | ―― | ―― | 各街道办 |
|  | 低碳示范学校 | 把低碳教育纳入学校工作计划，寓低碳教育于课堂和活动 | 2010~2015年 | ―― | ―― | 区教育局 |

续附表2  罗湖区环境保护“十二五”规划重点项目

| 行动 | 项目 | 建设内容 | 实施年限 | 投资 （万元） | 投资 主体 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物多样性保护行动 | 基本生态控制线保护 | 基本生态控制线范围内的建筑物，登记造表 | 2010~2012年 | 500 | 区 | 区城管局、区执法队 |
|  | 珍稀动植物保护 | 古树名木保护 | 2010~2015年 | 3000 | 市 | 市城管局 |
|  |  | 两个珍稀濒危植物中心完善建设 | 2010~2015年 | 28000 | 自筹 | 市、区城管局 |
|  |  | 野生动物救护站建设 | 2010~2012年 | 800 | 市 | 市城管局 |
|  | 外来入侵物种防治 | 薇甘菊防治 | 2010~2015年 | 500 | 区 | 区城管局 |
| 城市绿化美化行动 | 森林碳汇建设 | 梧桐山风景名胜区完善建设 | 2010~2015年 | 6000 | 市 | 市城管局 |
|  |  | 布心山、银湖山森林公园建设 | 2010~2012年 | 4400 | 市 | 市城管局 |
|  | 城市公园建设 | 新建罗芳公园、红岗公园 | 2010~2012年 | 3000 | 市 | 市城管局 |
|  |  | 改造人民公园、洪湖公园、儿童公园 | 2012~2015年 | 5000 | 市 | 市城管局 |
|  | 社区公园建设 | 新建5个社区公园 | 2010~2015年 | 2000 | 区 | 区城管局 |
|  |  | 改造35个社区公园 | 2010~2015年 | 2800 | 区 | 区城管局 |
|  | 绿化节点改造 | 景观节点、重要节点建筑立面绿化改造 | 2010~2015年 | 8000 | 区 | 区城管局 |
|  | 绿道网建设行动 | 省道30公里、市道47公里 | 2010~2015年 | 45000 | 市 | 市人居委、市城管局 |
| 宜居城区建设行动 | 城市更新与改造 | 结合产业发展与宜居城区建设重点推进笋岗、清水河等片区的更新改造 | 2010~2020年 | ―― | 市、区 | 区旧改办 |
|  | 城市交通体系建设 | 打造现代化交通网络 | 2010~2015年 | ―― | 市 | 交通公用设施建设中心 |
|  | 宜居社区建设 | 宜居社区比例不低于80% | 2010~2015年 | 1000 | 区 | 各街道办 |
| 其他 | 数字化环保系统建设 |  | 2012~2015年 | 300 | 区 | 区环保局 |
|  | 深圳水库远程监控系统二期工程建设 |  | 2010~2012年 | 450 | 市 | 东深水源办 |