罗湖区全面开展查违三年攻坚行动落实方案（征求意见稿）

为深入落实《中共深圳市委 深圳市人民政府关于严查严控违法建设的决定》等查违文件，以及《深圳市人民代表大会常务委员会关于农村城市化历史遗留违法建筑的处理决定》（以下简称《决定》）《深圳市人民政府关于农村城市化历史遗留产业类和公共配套类违法建筑的处理办法》（以下简称《处理办法》）和《全面开展查违三年攻坚行动实施方案》，着力解决违法用地违法建筑问题，破解制约城市发展的农村城市化历史遗留违法建筑（以下简称历史违建）难题，严查严控违法建设行为，实现查违工作无禁区、全覆盖、零容忍，特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳重要指示精神及中央城市工作会议精神，按照中央和省、市各项决策部署，直面历史、勇于担当，痛下决心、动真碰硬，全面彻底解决违法建筑等突出“城市病”，拓展城市发展空间，转变城市发展方式，完善城市治理体系，提高城市治理能力，切实保障人民群众生命财产安全和城市公共安全，促进经济社会健康可持续发展，加快建设社会主义现代化先行区。

（二）目标

通过分类、分步处理，实现“拆除一批、没收一批、处理确认一批、全面纳管”的目标，采取拆除、没收、处理确认、安全纳管或城市更新、土地准备、建设用地清退等多种处置方式，到2020年违法建筑存量减少不低于343.37万平方米。2018年市下达目标为94.07万平方米，2019年及2020年市下达目标同为124.65万平方米。

（三）组织领导

罗湖区查处违法建筑和处理农村城市化历史遗留问题领导小组负责领导统筹全区拆除违法建筑攻坚、历史违建处理等工作。领导小组组长由区长担任,副组长由分管区领导担任。领导小组办公室设在区规划土地监察局（区查违办）负责领导小组的日常工作。

（四）职责分工

区规划土地监察局（区查违办）统筹协调和组织实施辖区违建拆除工作，组织制定拆除工作方案，做好风险预判和舆情应对；全面统筹、强力推进辖区历史违建处理确认、拆除、没收、安全纳管等工作。

街道办事处负责辖区内查违的维稳、协调工作，负责历史违建处理的初审；街道办事处、社区充分发挥属地管理优势，负责组织实施历史违建安全纳管，形成监管网格。社区工作站配合街道办事处开展相关工作。

市规划国土委员会罗湖管理局负责认定并移送由其审批的过期临时建筑项目清单;负责指导、监督历史违建的测量等职责范围内的工作。

区环保水务局负责指导、监督地质灾害安全隐患排查和治理，建立并提供地质灾害排查或调查机构名录，统筹指导辖区地质灾害安全隐患排查和治理工作。

区住房和建设局负责指导、监督历史违建房屋结构安全隐患排查、检测鉴定工作，并对房屋安全鉴定合格报告进行备案。

区公安消防监管大队负责监督、指导辖区历史违建消防监管工作，办理历史违建消防验收或者备案手续。

区经促局、市市场和质量监管委罗湖局、区环保水务局、区司法局、市水务集团罗湖分公司、罗湖供电局负责在各自职责范围内落实严控新增违建措施，协助处置一级水源保护区内违建。

区城管局负责全区范围内由我区负责监管的公园、广场、绿化带等管辖区域的监管，发现违法用地和违法建设行为的，应及时制止，联系并协助区规划土地监察局依法查处；制定相关制度，禁止本单位及下属行政事业单位及建设项目承包单位在相关建设工程项目中发生违法用地和违法建设行为。

区委组织部将各单位查违攻坚考核情况作为领导干部评价、奖惩的依据之一。

区公安分局、区人民法院、区人民检察院开展两法衔接，建立信息共享、案件移送和强制执行等衔接机制。

区财政局、区物业办、区审计局负责在各自职责范围内推动没收违建执行到位。

区住房和建设局、区公安消防监管大队、区房屋租赁局、市市场和质量监管委罗湖局、区安监局等部门对整改后仍无法满足安全使用要求的历史违建，进行重点监管。

区卫计局、区教育局、区文体局等其他相关部门按照各自职责参与查违攻坚行动。

二、全面控停已拆促控遏制新增违建

（一）拆除处置中央生态环境保护督察要求整改的饮用水水源一级保护区范围内违法建筑专项行动。

对2009年6月2日之前建的120栋历史违建，要挂图作战、倒排工期，实现“拆除一栋、核查一栋、销账一栋、报送一栋”，逐宗建立拆除处置档案，做好环保督察“回头看”，确保在2018年11月底之前全部依法拆除处置完毕。

（牵头部门：区规划土地监察局、东湖街道办事处；配合部门：市规划国土委罗湖局、区环保水务局；完成时限：2018年11月底）

（二）迳行拆除严控新增确保“零增量”专项行动。

强化巡查防控，保持高压态势，严守“零增量”底线，绝不新增1平方米违建。对基本农田、水源保护区等重点区域加大巡查防控力度，对新增违建第一时间控停，严格落实“四清两断”“迳行拆除”“一冒头就打、一动土就拆”，对《停止违法行为通知书》已送达而违法行为人继续抢建的，对抢建部分迳行拆除，坚决遏制违法抢建行为。

（牵头部门：区规划土地监察局；配合部门：市规划国土委罗湖局、区经促局、市市场和质量监管委罗湖局、区环保水务局、区公安分局、市水务集团罗湖分公司、罗湖供电局、各街道办事处：完成时限：长期推进）

（三）加快拆除严重影响规划的历史违建专项行动。

对非法占用已完成征转地补偿手续的国有土地、基本农田、一级水源保护区用地，占用规划高速路、快速路、主干路、高压走廊、广场、城市公园绿地及现状市、区级公共设施等用地，压占原水管渠蓝线、不符合橙线管理要求、位于土地利用总体规划规定的禁止建设区内等严重影响规划情形的724栋共计97.4万平方米历史违建，结合城市更新、土地准备、建设用地清退、棚改等规划实施时序，依法拆除、分步实施。

对符合《处理办法》规定的依法拆除的历史违建，其建设行为发生在土地用途依法确定前的，拆除时参照可以处理确认的历史违建的征收补偿标准给予货币补偿。历史违建依法拆除后，占地权属未完善征转地手续的，应按照土地整备等相关政策处理后纳入国有土地管理。

（牵头部门：区规划土地监察局、区城市更新局、区住房和建设局、市规划国土委罗湖局：配合部门：各街道办事处；完成时限：长期推进）

（四）综合施策拆迁消化违建专项行动。

综合施策，通过执法拆除、城市更新、土地准备、建设用地清退、未完善征转手续土地入市、棚改等多元手段，多渠道、多途径消化处置各类违建，确保完成年度拆除消化违建目标任务。每年完成整备、拆除至少1片较大面积的土地。

（牵头部门：区规划土地监察局、区城市更新局、区住房和建设局、市规划国土委罗湖局；完成时限：2018年-2020年）

（五）重点工程项目违法用地和未批先建项目整改专项行动。

全面梳理新发现和存量重点工程项目违法用地和未批先建项目，建立项目整改清单，明确整改时间、责任部门、配合部门、牵头领导、整改标准等。加大项目审批、执法监察、土地准备等事项统筹协调力度，在依法处置到位的情况下进一步优化审批流程，抓紧组件报批，尽快消除违法状态。

（牵头部门：区规划土地监察局、市规划国土委罗湖局；配合部门：区发改局、罗湖交通运输局、区环保水务局、区城管局、区轨道办、区建筑工务局、市地铁集团、市水务集团罗湖分公司、罗湖供电局等；完成时限：2018年12月底前完成整改）

（六）清理拆除违法临时建筑专项行动。

结合城市环境品质提升行动，重点针对城市进出口、主干道、广场和重要片区等影响市容市貌的临时建筑物及设施实施拆除。对危险边坡、山脚下、废弃采石场、余泥质土受纳场、垃圾填埋场、地质灾害高发易发区、基本农田、水源保护区、高压走廊等重点区域进行网格化清查，发现一处、查处一处、依法拆除一处、不留死角。

严格临时建筑的审批、监管。审批部门对已批临时建筑台账进行核查清理，对期满确需延期的临时建筑，按照程序办理临时建筑延期手续；对期满而不能延期的临时建筑，由规划土地监察机构依法进行拆除。

（牵头部门：区规划土地监察局；配合部门：区城管局、市规划国土委罗湖局、区住建局、区经促局、区环保水务局、罗湖供电局；完成时限：2018年底完成清查）

三、全面实现违法建筑安全纳管

（一）执行违建安全纳管标准和规范

对经房屋质量、消防、地质灾害排查不存在安全隐患或未受地质灾害影响的，街道办事处出具排查意见；存在安全隐患的，责令当事人限期整改，规土委对地质灾害采取有效防治措施，街道办出具整改合格证明；整改后仍不符合相关技术规范要求的，进行房屋安全鉴定或消防安全评价，区住建局对房屋安全鉴定报告进行备案、区公安消防监管大队出具消防备案或验收凭证；对以上验收标准或开展城市更新综合整治、城中村综合治理并经检查验收的历史违建，视为已达到安全纳管要求。

（牵头部门：各街道办，区查违办；配合部门：市规划国土委罗湖局、区住建局、区公安消防监管大队等；完成时限：长期推进）

（二）录入安全纳管信息管理系统

明确违建当事人、管理人、承租人、居住人等信息，各街道将历史违建排查、整改、房屋安全鉴定或消防安全评价情况等信息录入系统，并动态更新。

（牵头部门：各街道办，区查违办；配合部门：配合部门：市规划国土委罗湖局、区住建局、区公安消防监管大队等；完成时限：长期推进）

（三）常态化开展安全隐患排查整治。

对全区违法建筑开展房屋结构、消防、地质灾害等安全隐患排查，安全隐患排查可以委托第三方机构开展，以栋为单位固化完整、清晰、准确的违建安全隐患情况台账，全面纳入安全监管体系；经排查存在房屋结构、消防安全隐患的，应限期积极推进整改；对位于地质灾害易发区内的违建进行隐患排查并组织采取有效防治措施；经整改后仍无法满足安全使用要求的，不得出租或进行经营性活动，应予以重点监管，确保城市公共安全和群众生命财产安全；对存在严重安全隐患又不能整改消除的违建，应依法组织拆除。

（牵头部门：各街道办、区查违办；配合部门：区住建局、区公安消防监管大队、市规划国土委罗湖局、区安监局、市市场和质量监管委罗湖分局、区房屋租赁局等）

（四）建立安全标识和信息公开制度

经整改后仍无法满足安全使用要求的，街道办事处应当在显著位置悬挂安全警示标识。加大违法建筑安全标识宣传力度，提高群众的安全防范意识和监督能力，督促违法建筑使用人进行整改，提高违法建筑的安全管理水平。

(牵头部门：各街道办；配合部门：区住建局、区公安消防监管大队、市规划国土委罗湖局、市市场和质量监管委罗湖分局等；时限要求：安全标识悬挂工作于2019年底前完成；日常管理维护工作长期推进)

四、全面推动产业类和公共配套类历史违建处理

（一）尊重历史界定违法情形，重新梳理历史违建数据。

全面组织排查具有以下四种情形之一并不存在严重安全隐患、可以通过规划土地审查的历史违建：原特区内、外的原农村旧（祖）屋集中分布区域内建筑；原村民“一户一栋”住宅类历史违建不超过480平方米的部分；当事人或者管理人为原农村集体经济组织或其继受单位、政府或者其指定机构的公共配套类历史违建；经核定公布为县级以上文物保护单位的建筑。对于上述四类因历史原因形成的不存在违法情形或违法情节较轻但缺少合法手续的建筑，排查核实后报市查违办进行违法建筑核减。

（牵头部门：各街道办、区规划土地监察局；配合部门：市规划国土委罗湖局、区文体局、区卫计局、区教育局；完成时限2020年底前完成）

（二）产业类和公共配套类历史违建处理工作，遵照《罗湖区关于开展“产业类和公配类历史违建”处理工作方案》执行。

（牵头部门：区查违办；配合部门；各街道办、区住建局、市规划国土委罗湖局、区公安消防监管大队等相关职能单位；完成时限：长期推进）

五、保障措施

（一）加强组织领导。深刻认识违法建筑拆除、历史违建处理工作发复杂性和重要性，高度重视违法建筑处置工作，将其摆在突出位置，重点推进，做到“有违必查、拆出气势、治出声威”，形成全社会查违、拆违、治违的压倒性态势。市、区、街道主要领导亲自挂帅、靠前指挥、全面督战、亲力亲为。充分发挥基层党组织和广大党员干部在查违工作中的模范带头作用，积极发动党支部书记、退休老党员、普通党员以身作则、带头参与，以党建成效促进查违工作，以查违工作检验党建成效。

（二）加强责任落实。落实各级各部门责任，坚持“属地管理+部门联动+基层力量”。区查违办加强统筹协调工作、检查督促，区直各相关部门和各街道办事处密切配合、协同发力，按照职责分工主动发挥各自优势，建立健全信息共享、协同联动等机制，最大限度凝聚合力，实现违法建筑处置各项目标。落实历史违建处理工作机构人员及工作经费，加强查违执法队伍建设，配足人员、经费、装备等，提高执法水平。保障历史违建安全隐患排查及其公共配套设施整改所需经费。

（三）加强综合监管。充分利用高科技手段和大数据平台推动查违工作，加强巡查防控。加强行政执法与刑事司法衔接，探索规划土地监察机构、公安、检察、审批、监察机关的信息共享、案情通报、案件移送制度，对暴力抗法行为严惩不贷。以公共信用管理系统为平台，加强对违建当事人的信用管理，对拒绝执行拆除、没收或整改的违建主体，进一步完善失信惩戒机制，探索将已申报又不配合产业类和公共配套类历史违建处理的行为纳入失信惩戒范围。

（四）加强宣传工作。发挥媒体等公共监督作用，定期公开全区违法建筑处理工作进度，及时曝光重大案件查处执行情况。强制拆除案件要做好执行方案，责任部门要对拆除工作存在的维稳、处置、社会舆论导向等问题进行风险评估，做好舆情收集，实时掌握舆论动态，确保安全稳定。